IE LA SALLE DE CAMPOAMOR

TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES, EN AUSENCIAS EVENTUALES.GESTIÓN ACADEMICO PEDAGOGICA. No. 01 PERIODO: 03 AÑO: 2020

AREA: TECNOLOGIA E INFORMÁTICA    Y EMPRENDIMIENTO      GRADO: 9   GRUPO: A, B, C Áreas Transversales: Castellano, Sociales, matemáticas, artística.

DOCENTE: CARLOS OSWALDO FERNÁNDEZ GUAMÁN, JORGE LUIS ARROYAVE, MILTON SERNA.

FECHA: AGOSTO DE 2020

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 2 HORAS.

COMPETENCIAS: Orientación al resultado, cognitivo, competencias creativas, socializadoras y gestionadoras

PROPÓSITO: Diseño evaluaciones en línea utilizando   formulario de google

TEMA: Elaboración de evaluación en línea para básica primaria y secundaria utilizando  Google formulario.

METODOLOGIA INSTITUCIONAL

| ETAPA | SUB-ETAPA | CÓDIGO | HEMISFERIO |
| --- | --- | --- | --- |
| C1.Concientización | Vivenciar | C1-D | Derecho |
|  | Reflexionar | C1-I | Izquierdo |
| C2. Conceptualización | Descubrir | C2-I | Izquierdo |
|  | Visualizar | C2-D | Derecho |
| C3: Contextualización | Ensayar | C3-I | Izquierdo |
|  | Integrar | C3-D | Derecho |

CONCIENTIZACIÓN

- ¿Has escuchado de qué Google permite realizar evaluaciones en línea?

- ¿Te han evaluado con este medio?

CONCEPTUALIZACIÒN.

¿Qué es la evaluación en línea?

Es un instrumento web que permite el diseño de una evaluación en donde se realizan una serie de preguntas, con la respuesta correcta. Es diseñada para garantizar el aprendizaje de los estudiantes en una determinada área.

La evaluación puede ser: a través de texto; imagen o video.

Por lo regular es selección múltiple con única respuesta, casilla de verificación que daría varias opciones de respuesta.

Los formularios en Google se pueden compartir para las personas interesadas de las siguientes maneras: como lector: solo puede ver el formulario y diligenciar, editor: permiten colaborar leer los resultados y modificar el contenido.

Maneras de compartir: por vista previa y compartir por correo; enviar: puede ser por correo, compartir el link y colocar en una web

CONTEXTUALIZACIÒN

Realizar formulario para los siguientes grados: Seleccionar una temática del 4º periodo y visitar la página de la institución para observar los contenidos. http://sallecampoamor.edu.co/ Académico/Plan de estudios/ Selecciona el área que le asigne 9º A QUINTOS. Religión, sociales, naturales, ética, artística, matemáticas, castellano, inglés, emprendimiento, tecnología, ed. Física. 9ºB. CUARTOS Religión, sociales, naturales, ética, artística, matemáticas, castellano, inglés, emprendimiento, tecnología, ed. Física. 9ºC TERCEROS. Religión, sociales, naturales, ética, artística, matemáticas, castellano, inglés, emprendimiento, tecnología, ed. Física. NOTA: Compartir al docente Carlos Fernández como editor. Y enviar por el formulario. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7b6BDdbbTPSCcUb9xfXOxEL-9197Huvx0bop6cbnL_3X5Jg/viewform

Emprendimiento. Semana del 24 al 28 de agosto 2020 Tema: Etapa 3: EJECUCION Después de terminar todas las actividades programadas en la fase de planeación, es indispensable monitorear la evolución de consumo de los recursos, presupuesto y tiempo. El objetivo principal en esta fase es la comprensión de la meta y objetivos específicos del proyecto por todos los participantes, por ello debe haber buena comunicación, responsabilidad y aceptación. ### Actividades en la etapa de Ejecución: Para poder llevar en buen fin esta etapa se deben cumplir las siguientes actividades: - Asignar paquetes de trabajo asociado a cada actividad a todos los miembros del equipo: Deben tener la información clara y suficiente. - Coordinar actividades y recursos: Conocer las prioridades establecidas. - Conocer los plazos para cada evento de entrega intermedios: Esto con el fin de evitar retrasos en la entrega global. - Monitorear el consumo del proyecto: se debe llevar a cabo un control del gasto. - Hacer seguimiento del uso de los recursos: conocer el estado de los recursos q generan un impacto relevante en el proyecto. - Controlar la relación del tiempo: conocer el tiempo consumido al proyectado, con el fin de no sufrir descompensaciones. - Detectar desviaciones: implementar una solución que dé respuesta a los problemas que se originen en el menor tiempo posible. - Informar sobre las desviaciones detectadas: se debe poner en conocimiento la problemática encontrada a los principales involucrados y asi conocer la desviación en tiempo y recursos. - Implementar acciones correctoras o modificaciones: Estas deben ser aceptadas por los involucrados y proporcionar satisfacción. - Controlar y gestionar cambios: Realizar un feedback. En esta etapa vamos a aplicarlo al proyecto que hemos diseñado en el punto 2 cada aspecto de la ejecución. Estos tres puntos los vamos anexando para el trabajo final. Emprendimiento. Semana del 17 al 21 de agosto 2020 Actividad 2 - Investigue un proyecto e identifique el punto 2: PLANEACIÓN. - Vamos a iniciar el trabajo de fin de año, para ello, proponga un proyecto y describa de manera detallada los dos puntos estudiados. - Inicio - Planeación. Debe enviar a mi correo profematematicas85@gmail.com esta actividad. Plazo límite Agosto 22 de 2020 Les deseo una feliz semana. JL

Tema: ETAPAS   DE LOS PROYECTOS

2. Planificación

Después de la fase más importante, pasamos a la más difícil para un Director de proyectos, aquí debe crear un conjunto de planes que establezcan una hoja de ruta bien clara. Aquí el director de proyectos debe calcular las necesidades de personal, recursos y equipo que necesita en el tiempo que se lleve la ejecución del proyecto.

El objetivo principal es tener bien definidos los objetivos para poder planear el plan de acción necesario para alcanzarlos.

Actividades en la etapa de Planificación:

Para el buen desarrollo de esta etapa se deben cumplir las siguientes actividades:

o	Elaborar el plan de proyecto inicial: aquí se conocen los elementos críticos del proyecto y se establece el modo en que se va a gestionar.

o	Plan de comunicación: Realizar esta herramienta es de gran importancia, ya que establece la forma correcta de como las personas se van a comunicar en el momento preciso.

o	Plan de gestión de recursos: En este documento se especifica las necesidades de mano de obra, equipos y materiales necesarios para completar el proyecto.

o	Plan de gestión financiera: Conseguir la financiación es una de las actividades más importantes, por eso es importante identificar la inversión mínima necesaria para los diferentes gastos como: mano de obra, equipos, materiales y gastos de administración.

o	Plan de gestión de calidad: En esta actividad se establecen los objetivos necesarios para que los entregables producidos cumplan las expectativas.

o	Proyecto de análisis de riesgos: se identifican los riesgos para trabajar en su mitigación.

o	Plan de aceptación: se identifican criterios y normas por cumplir al finalizar el proyecto.

o	Plan de compras y proveedores: se define el proceso de adquisición para cada producto.

o	Revisión de la fase: Al igual que en la anterior fase, se hace una revisión de todo y se decide si se debe continuar o no.

Dentro de la planificación se elaboran unos cuadros que asignan los tiempos necesarios para que una actividad inicie, se procese o se termine. Hay procesos que se desarollan paralelos para poder continuar al siguiente.

ACTIVIDAD PROPUESTA.

Visualizar la siguiente diapositiva de un ejemplo de planificación. Debes tomar resumen de los puntos importantes, para que en la semana próxima realicemos la actividad # 2.

https://es.slideshare.net/rosalessa/presentacion-planificacion-y-proyectos Tema: ETAPAS   DE LOS PROYECTOS

2. Planificación

Después de la fase más importante, pasamos a la más difícil para un Director de proyectos, aquí debe crear un conjunto de planes que establezcan una hoja de ruta bien clara. Aquí el director de proyectos debe calcular las necesidades de personal, recursos y equipo que necesita en el tiempo que se lleve la ejecución del proyecto.

El objetivo principal es tener bien definidos los objetivos para poder planear el plan de acción necesario para alcanzarlos.

Actividades en la etapa de Planificación:

Para el buen desarrollo de esta etapa se deben cumplir las siguientes actividades:

o	Elaborar el plan de proyecto inicial: aquí se conocen los elementos críticos del proyecto y se establece el modo en que se va a gestionar.

o	Plan de comunicación: Realizar esta herramienta es de gran importancia, ya que establece la forma correcta de como las personas se van a comunicar en el momento preciso.

o	Plan de gestión de recursos: En este documento se especifica las necesidades de mano de obra, equipos y materiales necesarios para completar el proyecto.

o	Plan de gestión financiera: Conseguir la financiación es una de las actividades más importantes, por eso es importante identificar la inversión mínima necesaria para los diferentes gastos como: mano de obra, equipos, materiales y gastos de administración.

o	Plan de gestión de calidad: En esta actividad se establecen los objetivos necesarios para que los entregables producidos cumplan las expectativas.

o	Proyecto de análisis de riesgos: se identifican los riesgos para trabajar en su mitigación.

o	Plan de aceptación: se identifican criterios y normas por cumplir al finalizar el proyecto.

o	Plan de compras y proveedores: se define el proceso de adquisición para cada producto.

o	Revisión de la fase: Al igual que en la anterior fase, se hace una revisión de todo y se decide si se debe continuar o no.

Dentro de la planificación se elaboran unos cuadros que asignan los tiempos necesarios para que una actividad inicie, se procese o se termine. Hay procesos que se desarollan paralelos para poder continuar al siguiente.

ACTIVIDAD PROPUESTA.

Visualizar la siguiente diapositiva de un ejemplo de planificación. Debes tomar resumen de los puntos importantes, para que en la semana próxima realicemos la actividad # 2.

https://es.slideshare.net/rosalessa/presentacion-planificacion-y-proyectos

RUBIRCA DE TECNOLOGIA E INFORMÀTICA EMPRENDIMIENTO.

| ÁREA | TEMA QUE SE VALORA | ITEMS EVALUATIVOS | DESEMPEÑO SUPERIOR | DESEMPEÑO ALTO | DESEMPEÑO BÁSICO | DESEMPEÑO BAJO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECNOLOGIA E INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO | - Diseño de una evaluación en línea en Google formulario | Presentación del trabajo | Cumple a cabalidad con las orientaciones del análisis y resultados del Diseño de una evaluación en línea en Google formulario . | Cumple de buena manera del análisis y resultados del Diseño de una evaluación en línea en Google formulario | Cumple parcialmente con las orientaciones del análisis y resultados del Diseño de una evaluación en línea en Google formulario | Se le dificulta cumplir del análisis y resultados del Diseño de una evaluación en línea en Google formulario |
|  |  | Conocimientos generales del trabajo | Desarrolló completamente, con análisis y creatividad las actividades propuestas, demostrando interiorización del Diseño de una evaluación en línea en Google formulario | Desarrolló completamente, con creatividad las actividades propuestas, demostrando interiorización del Diseño de una evaluación en línea en Google formulario | Desarrolló completamente las actividades propuestas, demostrando poca comprensión del Diseño de una evaluación en línea en Google formulario | Desarrolló algunas de las actividades propuestas, demostrando poca comprensión del Diseño de una evaluación en línea en Google formulario |
|  |  | Puntualidad | Entrega el trabajo en la fecha asignada | Entrega el trabajo en la fecha no acordada ( 1 día) | Entrega el trabajo en la fecha no acordada (2 días) | Entrega el trabajo en la fecha con mucha posterioridad ( 3 o más días) |
|  |  | Normas ortográficas, sintáctica, semánticas en el texto escrito | Utiliza a plenitud Normas ortográficas, sintáctica, semánticas en la estructura de los textos escritos | Utiliza a bien Normas ortográficas, sintáctica, semánticas en la estructura de los textos escritos | Parcialmente Utiliza Normas ortográficas, sintáctica, semánticas en la estructura de los textos escritos | No Utiliza a plenitud Normas ortográficas, sintáctica, semánticas en la estructura de los textos escritos |